**WebIM工作计划**

目前状态：strophe.js与openfire完全调试通过，测试程序运行稳定，接下来需要把测试程序结合到实际项目中。这两天web开发人员参与本周上线工作，刚才与辛总协调，将派web前端开发人员支持webim开发。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **时间** | **工作目标** | **人员** |
| 第一阶段 | 8.29 - 9.4 | webim个人聊天完成 | 都吉林，web前端1人 |
| 第二阶段 | 9.5 – 9.12 | webim群聊天完成 | 都吉林，web前端1人 |
| 第三阶段 | 9.13 - 9.19 | webim测试完成 | 都吉林，web前端1人 |